Eduardo: Aqui te paso el detalle de lo que he ido relevando para la implementacion de la cuenta corriente:

1) CREACION DEL ABM DE CUENTAS CORRIENTES DE INQUILINOS

Consta de pantalla en el menu, para poder filtrar por inquilino, para poder dar de alta, modificar o eliminar la cuenta corriente de un inquilino, imputar movimientos a la cuenta corriente del inquilino. Impresión del listado

Cantidad de Horas: 6

PENDIENTE CON CARGO $ 270 – Implementacion Completa (16 puntos) $ 216

2) CREACION DEL ABM DE CUENTAS CORRIENTES DE PROPIETARIOS

Consta de pantalla en el menu, para poder filtrar por propietario, para poder dar de alta, modificar o eliminar la cuenta corriente de un propietario y su relacion con sus inquilinos, poder imputar movimientos a la cuenta corriente de un propietario. Impresión del listado

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO $ 360 - Implementacion Completa (16 puntos) $ 288

3) CREACION DEL ABM DE CUENTAS CORRIENTES DE INDIVIDUALES

Consta de pantalla en el menu, para poder filtrar por persona, para poder dar de alta, modificar o eliminar la cuenta corriente de un auxiliar de la inmobiliaria. (EJ: Jorge Garcia, Dr. Mario... Impresión del listado

Cantidad de Horas: 6

PENDIENTE CON CARGO $ 270 Implementacion Completa (16 puntos) $ 216

4) CREACION DEL MOTOR DE CUENTAS CORRIENTES

Consta del motor interno para el manejo de las cuentas corrientes, para que cada vez que se automatice un inquilino, o que se cargue un concepto, este mismo forme parte de la cuenta corriente, ya sea del inquilino, del propietario, o de los individuos.
Cantidad de Horas: 48

PENDIENTE CON CARGO $ 2160 - Implementacion Completa (16 puntos) $ 1728

5) LISTADO DE DEUDA POR INQUILINO.

Consta de pantalla en el menu, que muestre la deuda de cada inquilino, y en forma total, para conocer la deuda total de estos con la inmobiliaria. Impresión del listado

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO $ 360 - Implementacion Completa (16 puntos) $ 288

6) LISTADO DE DEUDA POR PROPIETARIO.

Consta de pantalla en el menu, que muestre la deuda con cada propietario, y en forma total, para conocer la deuda total de estos con la inmobiliaria, y de la inmobiliaria con estos, segun el caso.

Cantidad de Horas: 16

PENDIENTE CON CARGO $ 720 - Implementacion Completa (16 puntos) $ 576

7) LISTADO DE DEUDA POR INDIVIDUO

Consta de pantalla en el menu, que muestre la deuda con cada Individuo, y en forma total, para conocer la deuda total de estos con la inmobiliaria, y de la inmobiliaria con estos, segun el caso.

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO $ 360 Implementacion Completa (16 puntos) $ 288

8) CONTROL DE DEUDA DE INQUILINOS AL COBRAR

Consta de AVISO para alertar que un inquilino tiene  deuda previa, al momento de generarle un recibo. Permitiendo o no continuar con el cobro, para no entorpecer la labor actual.

Cantidad de Horas: 6

PENDIENTE CON CARGO $ 270 Implementacion Completa (16 puntos) $ 216

9) LISTADO DE COMISIONES POR RAZON SOCIAL (PEDIDO POR ERICA)

Consta de pantalla en el menu, con posibilidad de imprimir y de exportar al EXCEL de las comisiones MENSUALES Y POR CONFECCION DE CONTRATO, codigos 12, 40, 41, 42, (y los códigos que necesiten) permitiendo filtrar por razon social y por fecha

Cantidad de Horas: 12

PENDIENTE CON CARGO $ 540 Implementacion Completa (16 puntos) $ 432

10) HISTORIAL DE CAMBIO DE INQUILINO EN UN INMUBLE (PEDIDO POR ERICA).

Consta de pantalla en el menu, donde me permita listar por inmueble, por propietario, por periodo de tiempo, para conocer cuantos cambios de inquilino tuvo un inmueble. y por sobre todas las cosas cuanto tiempo estuvo desocupado.

Cantidad de Horas: 12

PENDIENTE CON CARGO $ 540 - Implementacion Completa (16 puntos) $ 432

11) PERMITIR CAMBIO DE FECHA DE LA LIQUIDACION (POR TEMA FINANCIAMIENTO VALES - PEDIDO POR HERNAN)

Permitir cambio de fechas en las liquidaciones para que salga impresa con una fecha, confirmacion en otra fecha, paso a la caja en otra fecha.

Cantidad de Horas: 12

PENDIENTE CON CARGO $ 540 Implementacion Completa (16 puntos) $ 432

12) CALCULO DE INTERESES SOBRE SALDO DE DEUDA Y NO SOBRE TODO EL MONTO A COBRAR.

Modificacion de la forma de calculo de los punitorios, sobre el monto que efectivamente se esta abonando y no sobre todo el monto de la deuda.

Cantidad de Horas: 4

PENDIENTE SIN CARGO. PERO PARA PODER HACER ESTO, DEBO TENER LA CTA CTE LISTA, PARA SABER EL SALDO DE DEUDA DEL INQUILINO.

13) PANTALLA PARA VER COBROS A INQUILINOS

Pantalla en el menu, que permita ver quien cobro a cada inquilino y en que fecha. Permitiendo filtrar por fecha,  por inquilino, por usuario, etc.

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO. $ 360 - Implementacion Completa (16 puntos) $ 288

14) PANTALLA PARA VER ENTREGA DE LIQUIDACIONES A PROPIETARIOS

Pantalla en el menu, que permita ver quien entrego la liquidacion a cada propietario y en que fecha. Permitiendo filtrar por fecha y por propietario.

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO. $ 360 Implementacion Completa (16 puntos) $ 288

15) PANTALLA PARA VER HISTORIAL DE PAGO DE INQUILINOS

Pantalla en el menu, que permita ver cuando abono cada inquilino, en función de su fecha de pago, para determinar la morosidad en el tiempo del inquilino, de esta manera se podrá determinar estadísticamente si es buen pagador o no, para una futura renovación de contrato.

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO. $ 360 Implementacion Completa (16 puntos) $ 288

16) PANTALLA PARA VER HISTORIAL DE RETIRO DE LIQUIDACIONES

Pantalla en el menu, que permita ver cuando RETIRO LA LIQUIDACION cada propietario, para poder ver cuanto tiempo cuenta la inmobiliaria para usar el dinero en vales, gastos, etc.

Cantidad de Horas: 8

PENDIENTE CON CARGO. $ 540 Implementacion Completa (16 puntos) $ 432

Tiempo de entrega del desarrollo: 30 dias.

Garantia: 6 meses.

Muchos de los puntos que te paso aqui, sirven para manejo estadistico y para contar con informacion refinada y detallada, para una mejor toma de decisiones, es lo que comunmente se hace para un desarrollo completo de cuentas corrientes.

Te pase los montos discriminados punto por punto, para un mejor analisis de cada uno.

Quedo a la espera de tu llamado,

Saludos.